1150080159

Nguyễn Thị Anh Thư

KẾ HOẠCH KIỂM THỬ PHẦN MỀM

1. Giới thiệu

a. Mô tả kiểm thử:

Kế hoạch này mô tả hoạt động kiểm thử phần mềm ứng dụng Windows Calculator nhằm xác minh rằng các chức năng tính toán cơ bản của ứng dụng hoạt động đúng theo tài liệu hướng dẫn do nhà sản xuất (Microsoft) cung cấp và đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dùng.

Phạm vi kiểm thử tập trung vào chế độ Standard (Tiêu chuẩn) của ứng dụng Calculator.

b. Lịch trình dự kiến: 2 tuần

2. Yêu cầu tài nguyên

a. Phần cứng:

- Máy tính với cấu hình tối thiểu đáp ứng yêu cầu của Windows.

b. Phần mềm:

- Ứng dụng Windows Calculator (phiên bản hiện tại)

- Hệ điều hành: Windows 10 hoặc Windows 11

c. Nhân sự:

- Kỹ sư QA (Quality Assurance) với kinh nghiệm kiểm thử phần mềm.

d. Đào tạo:

- Đào tạo về quy trình kiểm thử thủ công và hiểu biết về ứng dụng Calculator.

3. Các tính năng sẽ được kiểm thử / Phương pháp kiểm thử

a. Các tính năng mới cần kiểm thử:

- Addition (Cộng): Kiểm tra phép cộng giữa hai hoặc nhiều số

- Subtraction (Trừ): Kiểm tra phép trừ giữa các số

- Multiplication (Nhân): Kiểm tra phép nhân

- Division (Chia): Kiểm tra phép chia và xử lý chia cho 0

- Clear (C): Kiểm tra khả năng xóa dữ liệu hiện tại

- Clear Entry (CE): Kiểm tra khả năng xóa giá trị đang nhập

- Equals (=): Kiểm tra hiển thị kết quả cuối cùng

- Decimal point (.): Kiểm tra phép tính với số thập phân

- Memory functions (MC, MR, M+, M-): Kiểm tra các chức năng bộ nhớ

b. Kiểm thử hồi quy các tính năng trước đó (nếu phù hợp):

- Thực hiện kiểm thử lại các chức năng cơ bản sau khi hoàn thành các ca kiểm thử khác để đảm bảo không có chức năng nào bị ảnh hưởng.

4. Các tính năng không được kiểm thử

- Scientific Mode (Chế độ khoa học)

- Programmer Mode (Chế độ lập trình)

- Graphing Mode (Chế độ đồ thị)

- Currency conversion (Chuyển đổi tiền tệ)

- Date calculation (Tính ngày)

5. Các đầu ra của kiểm thử

a. Tóm tắt kiểm thử:

- Tóm tắt các hoạt động kiểm thử đã thực hiện

- Danh sách các chức năng đã kiểm thử

- Đánh giá mức độ đạt/không đạt của từng chức năng

b. Báo cáo lỗi:

- Mô tả lỗi

- Các bước tái hiện lỗi

- Kết quả mong đợi

- Kết quả thực tế

- Mức độ nghiêm trọng của lỗi

6. Các phụ thuộc

a. Phần cứng:

- Máy tính hoạt động ổn định trong suốt quá trình kiểm thử

b. Phần mềm:

- Hệ điều hành Windows được cài đặt đầy đủ

- Ứng dụng Calculator hoạt động bình thường

c. Nhân sự:

- Nhân sự thực hiện kiểm thử có kiến thức cơ bản về kiểm thử phần mềm

d. Đào tạo:

- Không yêu cầu đào tạo chuyên sâu ngoài hướng dẫn sử dụng Calculator

7. Tiêu chí vào/ra

a. Tiêu chí vào:

- Ứng dụng Calculator đã được cài đặt thành công

- Môi trường kiểm thử sẵn sàng

- Các trường hợp kiểm thử đã được chuẩn bị đầy đủ

b. Tiêu chí ra:

- Tất cả các trường hợp kiểm thử đã được thực hiện

- Không còn lỗi nghiêm trọng chưa được ghi nhận

- Báo cáo lỗi và báo cáo tổng hợp kiểm thử đã được hoàn thành